РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2024 ( 15

р.п. Горный

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы развития объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения по МО «Горненское городское поселение»,

эксплуатируемых государственным унитарным

предприятием РО «Управление развития систем

водоснабжения» на 2025 - 2027 годы

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Горненского городского поселения от 22.02.2023 №27 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию «Горненское городское поселение», эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения на 2024 – 2026 годы».

2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию «Горненское городское поселение», эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения на 2025 - 2027 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Горненского

городского поселения							П.Ю. Корчагин

Приложение к постановлению

Администрации Горненского

городского поселения

___________ № ________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения по МО «Горненское городское поселение», эксплуатируемых государственным унитарным предприятием РО «Управление развития систем водоснабжения» на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для выполнения работ по разработке инвестиционной программы | Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями; далее — Федеральный закон 416-ФЗ). Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями; далее — Федеральный закон 261-ФЗ). Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями; далее — Правила № 641, Правила разработки и утверждения инвестиционных и производственных программ). Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями; далее — Правила № 644, Правила холодного водоснабжения и водоотведения). Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (с изменениями и дополнениями; далее — Правила № 83, Правила выдачи ТУ и подключения объектов). Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее — Постановление № 406). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (далее — Приказ № 162пр). Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее — МУ 1746-э). Постановление Правительства Ростовской области от 9 августа 2013 г. № 497 «О разграничении полномочий органов исполнительной власти Ростовской области в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями). Постановление Правительства Ростовской области от 28 ноября 2013 г. № 731 «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями). Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 1708-р «О перечне и паспортах инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счёт средств Инвестиционного фонда РФ» (с изменениями и дополнениями; далее — Паспорт Комплексной программы). |
|  | Разработчик технического задания | Администрация Горненского городского поселения |
|  | Разработчик проекта инвестиционной программы | Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» |
|  | Зона действия инвестиционной программы | Горненское городское поселение |
|  | Органы местного самоуправления поселения (городских округов) согласующие проект инвестиционной программы | Администрация Горненского городского Поселения, 346385, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Горный рп, ул.Соцтруда, дом 1а |
|  | Исходные данные для разработки проекта инвестиционной программы |  |
|  | Полное наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на период 2025-2027 годы |
|  | Сокращённое наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа ГУП РО «УРСВ» |
|  | Цели и задачи инвестиционной программы | обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения и водоотведения потребителей Горненского городского поселения, Красносулинского района, Ростовской области: повышение надёжности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры Горненского городского поселения, Красносулинского района, Ростовской области; повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению; сбалансированность системы коммунального водоснабжения; улучшение экологической ситуации на всей территории района. |
|  | Срок реализации и этапы инвестиционной программы | 2025-2027 гг. |
|  | Основные требования к инвестиционной программе | Инвестиционная программа разрабатывается ГУП РО «УРСВ» на период с 2025 по 2027 годы. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 13 настоящего Технического задания. Мероприятия инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РО «УРСВ», приведённых в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, устанавливается с учётом укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в перечне мероприятий инвестиционной программы должен быть указан объём и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определённых с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы. |
|  | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы | стабильное гарантированное круглосуточное оказание услуг водоснабжения, снижение количества аварий на сетях, сокращение эксплуатационных затрат водоснабжения, сокращение времени допустимого аварийного отключения; улучшение качества подаваемой воды; снижение технологических, экологических и террористических рисков; повышение эффективности водоподготовки и снижение энергопотребления, повышение надёжности водоснабжения стратегических объектов; обеспечение стабильного водоснабжения потребителей, повышение качества питьевой воды и снижение экологических рисков; повышение энергоэффективности производства и распределения питьевой воды, сокращение эксплуатационных затрат и повышение надёжности и технологической безопасности производства питьевой воды; расширение зоны централизованного водоснабжения и водоотведения |
|  | Структура инвестиционной программы | Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию, включая фактические и плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложению №2к настоящему техническому заданию. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определённых с использованием определённых с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем); займы и кредиты; бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов; прочие источники. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов водоснабжения и (или) водоотведения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ», на период 2025-2027 годы. |
| 14. | Приложения к техническому заданию | Приложение— Паспорт инвестиционной программы. Приложение 1- Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») по реконструкции объектов водоснабжения по муниципальному образованию «Горненское городское поселение» на 2025-2027 годы. Приложение 2 - Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.3684-21на 2025-2027 годы Приложение 3- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов -водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Горненское городское поселение». |

| Приложение№1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» |
| --- |
| Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») на 2025-2027 годы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Год реализации |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| I | Реконструкция объектов водоснабжения |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 200 м по ул. Автодорожная, р.п. Горный | Металлический водовод Д=50 мм протяженностью L=200 м.п. | 2025 |
|  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 200 м по ул. Молодежная, р.п. Горный | Металлический водовод Д=50 мм протяженностью L=200 м.п. | 2025 |
|  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 500 м по пер. Школьный | Стальной водовод Д=100мм протяженностью L=500 м.п. | 2026 |
|  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм, протяженностью 100м по ул. Привокзальная | Стальной водовод Д=100 мм протяженностью L=100 м.п. | 2027 |
| 5. | Реконструкция водопроводной сети диаметром 50мм, протяженностью 800м по п. Лесостепь, ул. Вокзальная | Стальной водоотвод Д= 50 мм протяженностью L=800 м.п. | 2027 |

Приложение№2

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы государственного

унитарного предприятия Ростовской области

«Управление развития систем водоснабжения»

Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы государственного унитарного предприятия

Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)

по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.3684-21на 2025-2027 годы

| Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| Водозабор п. Донлесхоз установка оборудования по обессоливанию и обеззараживания воды производительностью 1,5 м3/час | 2026 |
| Реконструкция ВНС п. Донлесхоз. Установка электролизной установки «ХЛОРЭФС» УГ-7М производительностью 10 кг/сут по э.а.х. в блок-контейнером исполнении | 2025 |
| Разработка проектов зон санитарной охраны водопроводов питьевого назначения | 2025 |

Приложение№3

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы государственного

унитарного предприятия Ростовской области

«Управление развития систем водоснабжения»

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 5,14 | 5,09 | 5,05 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 68,37% | 67,69% | 67,06% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,269 | 0,268 | 0,268 |