Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы :Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Х | Х | Х | 593,6 | 593,6 | 328,0 | 328,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Заключен контракты по содержанию автомобильных дорог, в том числе включающая в себя грейдирование, внутрипоселковых дорог №01-01-15 от 02.04.2015 г; № б/н от 12.01.2015 г., | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 393,4 | 393,4 | 328,0 | 328,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог запланирован на 2-ое полугодие 2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.06 2015 г. | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием контракт № 1 от 23.06.2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.09 2015 г. | 80,2 | 80,2 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.4 Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Оформление технической документации на автомобильные дороги запланировано на 2-ое полугодие 2015 г | 01.01. 2015 г. | 30.09 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.5 Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | выполнение комплексных работ по изготовлению технических планов внутрипоселковых дорог работы запланированы на 2-ое полугодие 2015 г. | 01.01. 2015 г.. | 30.09 2015 г. | 20,0 | 20,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.1 | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, производится в соответствии с заключенными контрактами | х | 30.09 2015 г. | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Организация дорожного движения | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Горненского городского поселения запланировано на 2-ое полугодие 2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.09 2015 г. | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2 Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 01.01. 2015 г. | 30.09 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы 2.1 | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | х | 30.09 2015 г. | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Н.В. Нагорная специалист первой категории (Глава Горненского городского поселения Н.А. Колесников) | Х | Х | Х | 603,6 | 603,6 | 328,0 | 328,0 |

Глава Горненского городского поселения                                        Н.А.Колесников