Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы :Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период  9 месяцев 2015 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Х | Х | Х | 510,0 | 510,0 | 398,9 | 398,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015г. | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями во втором полугодии | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | повышение удовлетво- ренности населения Горненского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; планируется произвести ремонт водопроводной линии во втором полугодии 2014 г. | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 222,0 | 222,0 | 211,4 | 211,4 |
|  | Мероприятие 1.1.4 Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Кадастровые работы договор № 25 от 27.04.2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.5 Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | размещена информация на стендах поселения по вопросам ЖКХ | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 57,2 | 57,2 | 57,1 | 57,1 |
|  | Мероприятие 1.1.6 Иные мероприятия в области жилищного хозяйства | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под жилой дом по ул. Соцтруда, д.9, согласно договора №64 от 17.10.2013 | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 30,8 | 30,8 | 30,5 | 30,5 |
|  | Мероприятие 1.1.7 Мероприятия по текущему ремонту водопроводных сетей в р.п. Горный | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Выполнение комплекса работ предупреждающих дальнейший износ трубопровода | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 200,0 | 200,0 | 99,9 | 99,9 |
|  | Контрольное событие программы 1.1 | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | предоставление населению информации по вопросам ЖКХ, выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под жилой дом по ул.Соцтруда,9 | X | 30.09.2015 г. | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Х | Х | Х | 1039,7 | 1039,7 | 331,9 | 331,9 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Н.В. Нагорная специалист первой категории Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения №8103 от 31.12.2013 | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 721,4 | 721,4 | 99,2 | 99,2 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | уборка насанкционированных свалок договор № б/н от 10.04.2015 г. | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 57,2 | 57,2 | 48,1 | 48,1 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | повышение уровня благоустройства территории поселения, заключены 5 срочных трудовых договора на покос травы и работы по благоустройству мест захоронения | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 250,0 | 250,0 | 184,6 | 184,6 |
|  | Мероприятие 2.1.4 Информирование населения по вопросам благоустройства | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.5 Обрезка аварийно-опасных деревьев | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) |  | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | 11,1 | 11,1 | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.6 Строительство детской площадки по ул. Центральная | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) |  | 01.01. 2015 г. | 30.09. 2015 г. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.1 | Н.В. Нагорная специалист первой категории ( Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | оплата за освещение улиц Горненского городского поселения, работы по благоустройству территории поселения | X | Х | X | Х | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Горненского городского поселения                                                                     Н.А.Колесников