РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2015г.                          № 134                     р.п.Горный

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») на 2015-2017 годы

по инфраструктурному обустройству в

Горненском городском поселении

земельных участков, подлежащих

предоставлению для жилищного стро-

ительства семьям, имеющих трех и более

детей

Во исполнение рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О проводимой работе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, выделяемых на территории Ростовской области для многодетных семей, руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») на 2015-2017 годы инфраструктурному обустройству в Горненском  городском поселении земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль  оставляю за собой.

Глава Горненского

городского поселения                                                  Н.А.Колесников

Приложение

к постановлению Администрации

Горненского городского поселения

от 08.12.2015г. № 134

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Горненском городском поселении Красносулинского района земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (далее – дорожная карта), является бесплатное  предоставление в 2014-2015 годах обустроенных инфраструктурой земельных участков всем гражданам, имеющих трех и более детей, проживающим в Горненском городском поселении и изъявившим желание их получать с целью строительства жилья.

Из проживающих в Горненском поселении 29 семей, имеющих трех и более детей, 4  изъявили желание бесплатно получить земельный участок с целью строительства жилья.

Расчетная потребность в земле для обеспечения земельными участками 4 граждан указанной категории составляет ориентировочно 0,4 га.       Вовлечение в оборот указанных земельных участков предполагает строительство ориентировочно 0,5 тыс.кв.метров жилья.

По состоянию на 1 ноября 2015 г. в Горненском городском поселении выделено 4 земельных участков. В Горненском городском поселении Красносулинского района обеспечение инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих 3 и более детей, решается в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также областных долгосрочных целевых программ.

Главе Горненского городского поселения при формировании муниципального бюджета на 2016 год и последующие годы предусматривать средства на разработку проектов планировки вышеуказанных территорий и линейных объектов, а также проектов сетей инженерных коммуникаций для территорий, приоритетных для развития

малоэтажного жилищного строительства.

В целях обеспечения данной территории инженерной инфраструктурой необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработка проекта планировки и межевания территории;

- выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

- вынос границ земельных участков на местность.

По результатам разработки проекта планировки земельного участка будут уточнены:

- параметры застройки;

- нагрузки на инженерную инфраструктуру (для дальнейшего решения вопросов подключения (присоединения) к инженерным сетям;

- территории, необходимые для размещения инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая необходимые затраты.

Освоение данной территории позволит обеспечить 4 многодетных семей земельными участками для жилищного строительства.

Таким образом, в результате реализации «дорожной карты» предоставление земельных участков в Горненском городском поселении составит 4 земельных участков, что позволит обеспечить 4 многодетных семей, изъявивших желание бесплатно получить земельные участки с целью строительства жилья.

2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения |
| 1.1 | Земельные участки общей площадью 0,4 га на территории Горненского городского поселения Красносулинского района |
| 1.1.1. | Разработка проекта планировки и межевания территории | - | - | - | - | - | Бюджет Горненского городского поселения |
| 1.1.2. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | - | + | - | - | - | Бюджет Горненского городского поселения |
| 1.1.3. | Вынос границ земельных участков на местность | - | + | - | - | - | Бюджет Горненского городского поселения |
| 1.1.4. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | - | - | + | - | - | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |
| 1.1.5. | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | - | - | - | + | - | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | - | - | + | - | - | Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго» |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | - | - | - | + | - | Бюджет Горненского городского поселения |
| 1.1.8. | Предоставление 4 земельных участков | - | 4 | - | - | - | Дополнительное финансирование не требуется |

Примечание: «+» - выполнение мероприятий в указанном году

Глава Горненского

городского поселения                                              Н.А.Колесников