Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Х | Х | Х | 523,2 | 523,2 | 10,2 | 10,2 | 513,0 по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 263,1 | 263,1 | 10,2 | 10,2 | 252,9 по фактически сложившимся расходам |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя обкос, очистку внутрипоселковых дорог | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 4 | Основное Мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Выявление автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 по фактически сложившимся расходам |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Выявление автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 6 | Основное Мероприятие 1.3 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Подготовка документации для содержания, отсыпки, ямочного ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 80,1 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 по фактически сложившимся расходам |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Содержание, отсыпка, ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 8 | Основное Мероприятие 1.4 Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Заключение соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с «Южное УГАДН» и «МО МВД России «Красносулинский» | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Для обеспечения безопасности в сфере дорожной деятельности заключение трех стороннего соглашения. | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 10 | Основное Мероприятие 1.5 Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | оформление технической документации на автомобильные дороги | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 по фактически сложившимся расходам |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | оформление технической документации на автомобильные дороги | Х | 30 июня 2016 г. | Х | X | X | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Х | Х | Х | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 73,9 по фактически сложившимся расходам |
| 13 | Основное Мероприятие 2.1. Организация дорожного движения | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Подготовка документации к изготовлению дорожных знаков. | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 73,9 по фактически сложившимся расходам |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Подготовка документации к изготовлению дорожных знаков. | Х | 30 июня 2016 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Основное Мероприятие 2.2. Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 1 января 2016 г. | 30 июня 2016 г. | - | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие программы 2.2 | специалист первой категории Кононова Е.О. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведение разъяснительной работы по повышению безопасности дорожного движения | Х | 30 июня 2016 г. | X | Х | X | X | Х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 597,1 | 597,1 | 10,2 | 10,2 | 586,9 по фактически сложившимся расходам |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрации Горненского городского поселения | X | X | X | - | - | - | - | - |

Глава Горненского городского поселения                                        Н.А.Колесников