Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3 482,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 2 211,5 тыс. рублей, или 63,5 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной  инфраструктуры»;

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения»;

В соответствии с распоряжением от 15.12.2023 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 3 332,9 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2024 года заключено 8 договоров на сумму 2 211,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 211,5 тыс. рублей, или 66,35 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 150,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2024 года не заключены муниципальные договора. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей, или 0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2024 года. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.