РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.12.2024 № 66

р.п. Горный

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций» и от 16.09.2022 № 95 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Горненского городского поселения, руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горненского городского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Горненского

городского поселения                                                                   А.А. Чеботарев

Приложение

к распоряжению Администрации

Горненского городского поселения

от 26.12.2024 № 66

План реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения" | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | Х | Х | 2 556,4 | - | - | - | 2 556,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2025 | 2 496,4 | - | - | - | 2 496,4 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | выполнение комплексных работ по изготовлению технических планов внутрипоселковых дорог | 2025 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, производится в соответствии с заключенными контрактами | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | Х | Х | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Организация дорожного движения | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Горненского городского поселения | 2025 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2025 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1 | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Е.О. Кононова специалист первой категории ( И.о. Главы Администрации Горненского городского поселения Чеботарев А.А.) | Х | Х | 2 706,4 | - | - | - | 2 706,4 | - |