Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Горненского городского поселения Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Горненского городского поселения; создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы  Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018  № 139 (далее - муниципальная программа), На реализацию муниципальной программы в на 01.07.2025 года предусмотрено 3 905,8 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 3 905,8  тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 1 838,4 тыс.рублей или 47,07 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы  в первом полугодии 2025 года реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Муниципальная (комплексная программа Горненского городского поселения на 01.07.2025 года включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий на 01.07.2025 «Развитие транспортной системы» предусмотрено 3 755,8 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 3 755,8 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 1 838,4 тыс.рублей или 48,95 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Комплекс процессных мероприятий на 01.07.2025 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» предусмотрено 150,0 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 150,0 тыс.рублей, фактическое освоение средств на 01.07.2025 год составило 0,0  тыс.рублей или 0 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Горненского городского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Горненского городского поселения. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортного комплекса Горненского городского поселения направлены на достижение следующих целей:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной системы для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной системы в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной системы, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной системы.

В рамках КПМ  в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ  оценивается на основании 10 контрольных точек.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек государственной программы отсутствуют