РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025 №  118

р.п. Горный

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению

Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 г. № 139

«Об утверждении муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», от 31.07.2024 № 88 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Горненского городского поселения», постановлением Администрации Горненского городского поселения от 28.05.2025 г. № 63 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Горненского городского поселения  от 23.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению

- Администрации Горненского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2026 и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Горненского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Горненского

городского поселения                                                                       А.А. Чеботарев

Приложение к постановлению

Администрации Горненского

городского поселения

от 12.11.2025  №  118

муниципальная программа

Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Горненского городского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Горненского городского поселения. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

2. Описание приоритетов и целей

государственной политики Горненского городского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортного комплекса Горненского городского поселения направлены на достижение следующих целей:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

3. Задачи

государственного управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горненского городского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог.

Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Горненского городского поселения.

Улучшение транспортного обслуживания населения.

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Горненского городского поселения | – | Чеботарев Алексей Александрович – И.о. главы Администрации Горненского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Горненского городского поселения | – | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Евгения Олеговна- специалист первой категории) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025– 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горненского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 34 980,9 тыс. рублей: этап I: 14 720,4 тыс. рублей; этап II: 20 260,5 тыс. рублей. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горненского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | МП | возрастание | процентов | статистический | 60 | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | постановление Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Горненского городского поселения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | – |  |
| 1.2 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | км | статистический | 0,800 | 2024 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | постановление Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Горненского городского поселения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям |  |  |
| 1.3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | возрастание | процентов | статистический | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горненского городского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог |  |  |  |
| ### 1.1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Куратор – Чеботарев Алексей Александрович –И.о. главы Администрации Горненского городского поселения ### Ответственный за реализацию: Администрация Горненского городского поселения. ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Повышение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | доля автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям; |
| ### 1.1.2. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | обеспечение приведения в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. | доля автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям; |
| ### 1.2. Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Горненском городском поселении Куратор – Чеботарев Алексей Александрович –И.о. главы Администрации Горненского городского поселения ### Ответственный за реализацию: Администрация Горненского городского поселения. ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Повышена безопасность участников дорожного движения | ### снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 2 тыс. транспортных средств | ### смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 пострадавших |
| ### 1.2.2 | ### Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | ### сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Горненского городского поселения | ### увеличение количества нарушений правил дорожного движения на территории Горненского городского поселения |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Горненского городского поселения ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1.1. | ### Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения | ### Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | ### обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |
| ### 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Горненского городского поселения ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 2.2.1. | ### Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения | ### Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Горненского городского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ### Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | ### Х | 2830,9 | 3321,4 | 3398,2 | 9550,5 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | ### Х | 2830,9 | 3321,4 | 3398,2 | 9550,5 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 2830,9 | 3321,4 | 3398,2 | 9550,5 |
|  | Х | 951 0409 04 4 01 20060 240 | 2620,9 | 3111,4 | 3188,2 | 8920,5 |
|  | Х | 951 0409 04 4 01 20250 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 2830,9 | 3321,4 | 3398,2 | 9550,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»(всего), в том числе: | Х | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | Х | 951 0409 04 4 02 20090 240 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Примечание Х – данные ячейки не заполняются.

### II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Администрация Горненского городского поселения (Чеботарев Алексей Александрович – И.о. главы администрации Горненского городского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Горненского городского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горненского городского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | км | 0,800 | 2024 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | Администрация Горненского городского поселения | – |

* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа ;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горненского городского поселения, комплексное ### обустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | осуществление текущей деятельности | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 2680,9 | 3171,4 | 3188,2 | 9040,5 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 2680,9 | 3171,4 | 3188,2 | 9040,5 |
|  | бюджет поселения |  | 2680,9 | 3171,4 | 3188,2 | 9040,5 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по содержанию автомобильных догор общего пользования и искусственных сооружений на них»(всего), в том числе: | ### Х | 2620,9 | 3111,4 | 3188,2 | 8920,5 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 2620,9 | 3111,4 | 3188,2 | 8920,5 |
|  | бюджет поселения | 951 0409 04 01 20060 240 | 2620,9 | 3111,4 | 3188,2 | 8920,5 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения»(всего), в том числе: |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
|  | бюджет поселения | 951 0409 04 01 20250 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Горненского городского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горненского городского поселения, комплексное ### обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» | Х | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. - специалист первой категории) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы | 18 марта 2026 г 18 марта 2027 г 18 марта 20278 г | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. - специалист первой категории) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 июля 2026 г. 10 июля 2027 г. 12 июля 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. - специалист первой категории) | информация о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 октября 2026 г. 12 октября 2027 г. 11 октября 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. - специалист первой категории) | информация о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | 22 декабря 2026 г. 21 декабря 2027 г. 22 декабря 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. - специалист первой категории) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |

Примечание. Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Администрация Горненского городского поселения (Чеботарев Алексей Александрович – И.о. главы Администрации Горненского городского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Горненского городского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация дорожного движения | возрастание | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Горненского городского поселения | – |
| 2.1. | Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | возрастание | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Горненского городского поселения | - |

* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа ;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация дорожного движения | МП | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | МП | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Горненского городского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2026 | 20267 | 2028 | 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Киселевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Организация дорожного движения | осуществление текущей деятельности | Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | бюджет поселения |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по огранизации дорожного движения»(всего), в том числе: | ### Х |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 951 0409 04 4 02 20090 240 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Горненского городского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Горненском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Организация дорожного движения» | Х | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | информация о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.2«Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Х | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | – | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы | 18 марта 2026 г 18 марта 2027 г 18 марта 2028 г | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | информация о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 июля 2026 г. 10 июля 2027 г. 12 июля 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | информация о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | 10 октября 2026 г. 12 октября 2027 г. 11 октября 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | информация о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | 22 декабря 2026 г. 21 декабря 2027 г. 22 декабря 2028 г. | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.5 «Проведены лекции и беседы с жителями и учащимися общеобразовательных учреждений Горненского городского поселения по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | 29 декабря 2026 29 декабря 2027 29 декабря 2028 | ### МБОУ СОШ №22 (Директор: Тоткалова Галина Ивановна) ### Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | аналитическая информация | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.6 «Размещены на официальном сайте поселения в сети «Интернет» и розданы жителям и учащимся общеобразовательных учреждений Горненского городского поселения памятки по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | 29 декабря 2026 29 декабря 2027 29 декабря 2028 | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | аналитическая информация | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.7. Оценка количества, тематики лекций и бесед, памяток по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | 29 декабря 2026 29 декабря 2027 29 декабря 2028 | Администрация Горненского городского поселения (Кононова Е.О. – специалист первой категории) | отчет о количестве, тематике проведенных культурно- просветительских и воспитательных мероприятий и направление годового отчета Главе Администрации | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.