ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ №_______

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 140, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Горненского городского поселения                                                           А.А. Чеботарев

Приложение

к постановлению Администрации Горненского городского поселенияот_____.2026 №___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Горненского городского поселения и повышения уровня благоустройства территории Горненского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 140, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Проведены 2 общественных субботника и 2 дня древонасаждения;

- Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование.

- Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

- Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

- На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора.

- На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов)

и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Горненском городском поселении» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения» выполнено частично. В целях обеспечения населения Горненского городского поселения качественной питьевой водой утверждены тарифы на подвоз питьевой воды ГУП РО «УРСВ» на 2025 год для потребителей: п. Горный, п. Лесостепь Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 10.12.2024 г. № 644

Мероприятие (результат) 2 «Уровень газификации Горненского городского поселения» выполнено частично. По итогам дополнительной проработки минпромэнерго Ростовской области вопроса газификации Горненского городского поселения Красносулинского района Ростовской области мероприятия по проектированию в 2025 году сетей газораспределения для газификации р.п. Горный Красносулинского района Ростовской области включены в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организации Ростовской области на 2021-2030 годы, утвержденную распоряжением Губернатора Ростовской области от 25.04.2018 № 100. Строительство сетей предполагается в 2026 году, на текущий момент ООО «ГЕОКОМ ИНЖИНИРИНГ» подготовлена проектная документация.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в   Горненском городском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуты ранее срока – 0, в установленные сроки – 1, с нарушением срока - 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено. Обеспечено увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения, а также обеспечено содержание сетей уличного освещения.

Мероприятие (результат) 2«Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено. Обеспечено повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения.

Мероприятие (результат) 3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено. Организованна работа по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созданы комфортные условия проживания населения.

Мероприятие (результат) 4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» выполнено. На официальном сайте поселения, а также на информационных стендах и сходах граждан постоянно ведется работа по информированию населения обо всех актуальных вопросах в сфере благоустройства.

Мероприятие (результат) 5 «Реализация мероприятий по проведению весеннего месячника чистоты». В 2025 году проведены 2 общественных субботника.

Мероприятие (результат) 6 «Реализация мероприятия Дня древонасаждения». В 2025 году проведены 2 дня древонасаждения.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них достигнуты ранее срока – 0, в установленные сроки – 5.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

контроль и мониторинг выполнения контрольных точек мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 3 502,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет областного бюджета – 116,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения –3 386,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2024 № 111 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составил 3 502,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 502,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет областного бюджета – 116,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 3 386,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3 273,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет областного бюджета – 116,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 3 157,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 229,1 тыс. рублей, том числе:

229,1 тыс. рублей – экономия по оплате работ за фактически оказанные работы на основании актов выполненных работ.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной

программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 8 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям.

Показатель 1.1. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой,  отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения», плановое значение –60,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.

Показатель 1.2. «Уровень газификации Горненского городского поселения». Нет планового значения и фактического значения, в связи с началом запланированного строительства сетей газоснабжения предположительно в 2026 году

Показатель 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», плановое значение 5 км., фактическое значение – 5 км.

Показатель 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», плановое значение – 3, фактическое значение – 3.

Показатель 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» плановое значение – 2, фактическое значение – 2.

Показатель 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства», плановое значение – 2800 человек, фактическое значение – 2800 человек.

Показатель 2.5. «Реализация мероприятия по проведению весеннего месячника чистоты», плановое значение – 100 человек, фактическое значение – 100 человек.

Показатель 2.6. «Реализация мероприятия по проведению Дня древонасаждения», плановое значение – 100 человек, фактическое значение – 100 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной   программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной   программы за отчетный периодУДгпiрассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.

где,

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы(УДп) за 2025 год составляет 100,0 ((100,0+100,0)/2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной   программы (УДгпi) за 2025 год составляет 100,0 (0,5х100,0+0,5х100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 0.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной    программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,0 ((100,0+100,0+100,0)/3).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 30,0 (0,7х0,0+0,3х100,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной   программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 95,0 ((0,2х0,73+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 93,0 (0,8х100,0+0,1х30,0+0,1х100,0).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Горненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Горненского городского поселения» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.Закупка включена в план – график закупок | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | Х | Х | План – график от 15.01.2025, идентификационный код закупки 253614855591161480100100060000000000244 253614855591161480100100060000000000 | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 31 декабря 2025 г. | 06 февраля 2025 г 07 апреля 2025 г. 22 июля 2025 г. 05 августа 2025 г. | Х | Х | Журнал регистрации муниципальных контрактов (№ 5 от 06.02.2025; №КШ-01074/066 от 07.04.2025; №КШ-01076/066 от 07.04.2025; № 22 от 22.07.2025; № 24 от 05.08.2025) |  |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 03 декабря 2025 г. 09 апреля 2025 г. 20 августа 2025 г. 05 декабря 2025 г | 03 декабря 2025 г. 09 апреля 2025 г. 20 августа 2025 г. 05 декабря 2025 г | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 03.12.2025 г.; №1076/066 от 09.04.2025г; №1074/066 от 09.04.2025г; № б/н от 20.08.2025 г.; УПД № ПЛО2063 от 05.12.2025 г. |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 08 декабря 2025 г. 14 апреля 2025 г. 31 октября 2025 г. 28 августа 2025 г. 10 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. 14 апреля 2025 г. 31 октября 2025 г. 28 августа 2025 г. 10 декабря 2025 г. | Х | Х | Платежное поручение № 559875 от 08.12.2025г № 742375 от 14.04.2025г № 742374 от 14.04.2025г № 887665 от 31.10.2025г № 891995 от 28.08.2025г № 613949 от 10.12.2025г |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок |  |  | Х | Х | План – график от 15.01.2025, идентификационный код закупки 253614855591161480100100060000000000244 253614855591161480100100060000000000 | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 20 января 2025 г. 31 марта 2025 г. 03 апреля 2025 г. 18 апреля 2025 г. 21 апреля 2025 г. 07 июля 2025 г. 11 августа 2025 г. 05 ноября 2025 г. | 20 января 2025 г. 31 марта 2025 г. 03 апреля 2025 г. 18 апреля 2025 г. 21 апреля 2025 г. 07 июля 2025 г. 11 августа 2025 г. 05 ноября 2025 г. | Х | Х | Журнал регистрации муниципальных контрактов (№ 3 от 20.01.2025 г.; № 4 от 20.01.2025 г.; № 6 от 31.03.2025 г.; № 7 от 03.04.2025 г.; № 12 от 18.04.2025 г.; № 725000001 от 21.04.2025 г.; № 21 от 07.07.2025 г. № 25 от 11.08.2025 г.; № 29 от 05.11.2025 г.) | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 03 февраля 2025 г. 20 января 2025 г. 17 апреля 2025 г. 11 апреля 2025 г. 21 апреля 2025 г. 10 июня 2025 г. 09 июля 2025 г. 02 августа 2025 г. 18 ноября 2025 г. | 03 февраля 2025 г. 20 января 2025 г. 17 апреля 2025 г. 11 апреля 2025 г. 21 апреля 2025 г. 10 июня 2025 г. 09 июля 2025 г. 02 августа 2025 г. 18 ноября 2025 г. | Х | Х | Акты о приемке выполненных работ (КС-2) № 0000-000001 от 03.02.2025 г.; № 0000-000002 от 20.01.2025 г. № 1 от 17.04.2025 г.; № б/н от 11.04.2025 г.; № б/н 21.04.2025 г.; № 4 от 10.06.2025 г.; № 1 от 09.07.2025 г.; № 1 от 02.09.2025 г.; № 1 от 18.11.2025 г. | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31 января 2025 г. 04 февраля 2025 г 25 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. 23 апреля 2025 г. 16 июня 2025 г. 10 июля 2025 г. 03 сентября 2025 г 19 ноября 2025 г. | 31 января 2025 г. 04 февраля 2025 г. 25 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. 23 апреля 2025 г. 16 июня 2025 г. 10 июля 2025 г. 03 сентября 2025 г 19 ноября 2025 г. | Х | Х | Платежные поручения № 447863 от 31.01.2025г № 469306 от 04.02.2025г № 7528 от 25.04.2025 г. №740598 от 14.04.2025 г №878924 от 23.04.2025 г №772163 от 16.06.2025 г №249890 от 10.07.2025 г №47025 от 03.09.2025 г. №296360 от 19.11.2025 г | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 3 502,5 | 3 502,5 | 3 273,4 | 93,5 | - |
|  | бюджет поселения | 3 386,1 | 3 386,1 | 3 157,0 | 93,2 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 100,0 | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 100,0 | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Горненском городском поселении» | всего | 384,7 | 384,7 | 332,5 | 86,4 | - |
|  | бюджет поселения | 268,3 | 268,3 | 216,1 | 80,5 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 100,0 | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 100,0 | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Горненского городского поселения» | всего | 3 117,8 | 3 117,8 | 2 940,9 | 94,3 | - |
|  | бюджет поселения | 3 117,8 | 3 117,8 | 2 940,9 | 94,3 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | поддерживающий наследуемый показатель | возрастающий | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 2 Уровень газификации Горненского городского поселения | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | - | - | - | - |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2. Показатели муниципальной программы Горненского городского поселения «Благоустройство территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Горненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 80 | 80 | 80 | 100 | - |
| 2.1.2. | Показатель 1.2 Повышение удовлетворенности населения Горненского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.