ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ №_______

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Горненского городского поселения от 30.07.2024 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», Администрация Горненского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Горненского городского поселения                                                                       А.А. Чеботарев

Приложение

к постановлению Администрации Горненского городского поселения от_____.2026 №___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горненского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 139, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- ремонт асфальто-бетонного покрытия в р.п. Горный - 2,7 км.;

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в р.п. Горный- 0,27 км.

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий;

- отсутствие пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- ремонт дорожных знаков;

- на сходах граждан проведены агитационные беседы по ПДД;

- проведены мероприятия с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов)

и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено. Обеспечено содержание автомобильных дорог, обочин в чистоте и порядке, очистка от мусора и посторонних предметов.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуты ранее срока – 0, в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Организация дорожного движения» выполнено.

Обеспечено отсутствие дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечено повышение безопасности дорожного движения на территории поселения.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуты ранее срока – 0, в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

недостаточное финансовое обеспечение.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 3 905,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 25.12.2024 № 111 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составил 3 905,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 905,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 714,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 1 191,1 тыс. рублей, том числе:

1 191,1 тыс. рублей – экономия по оплате работ за фактически оказанные работы на основании актов выполненных работ.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной

программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение –60,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.

Показатель 2. «Количество километров, построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение 0,800 км, фактическое значение – 0,800 км.

Показатель 3. «Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий», плановое значение - 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной   программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной   программы за отчетный периодУДгпiрассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5хУДп+0,5хУДстр.эл.

где,

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы(УДп) за 2025 год составляет 100,0 ((100,0+100,0)/2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной   программы (УДгпi) за 2025 год составляет 100 (0,5х100,0+0,5х100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7хОПпГП+0,3хОПпСЭ,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной   программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100,0 (100,0/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной    программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 50,0 ((100,0+0)/2).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 85,0 (0,7х100,0+0,3х50,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1NwiхEPiх100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной   программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 98,0 ((0,2х0,97+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0+0,2х1,0)х100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8хУДгпi+0,1хОПгп+0,1хФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 98,0 (0,8х100+0,1х85,0+0,1х98,0).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.Закупка включена в план – график закупок | 15 января 2025 г. |  | 15 января 2025 г. | Х | Х | План – график от 15.01.2025, идентификационный код закупки 253614855591161480100100080004211244 253614855591161480100100060000000000 |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 19 мая 2025 г. 01 июля 2025 г. 31 декабря 2025 г |  | 4 февраля 2025 г. 29 апреля 2025 г. 12 мая 2025 г. 15 мая 2025 г. 2 июня 2025 г. 21 августа 2025 г 22 декабря 2025 г | Х | Х | Журнал регистрации муниципальных контрактов (№ 4 от 04.02.2025; № 13 от 29.04.2025; №0158300004725000002 от 12.05.2025; № 18 от 15.05.2025; № 19 от 02.06.2025; № 25 от 21.08.2025; № 34 от 22.12.2025) |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 19 мая 2025 г. 26 мая 2025 г. 05 июня 2025 г. 09 июня 2025 г. 26 августа 2025 г 17 декабря 2025 г 23 декабря 2025 г |  | 19 мая 2025 г. 26 мая 2025 г. 05 июня 2025 г. 09 июня 2025 г. 26 августа 2025 г 17 декабря 2025 г 23 декабря 2025 г | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ (КС-2): №1 от 19.05.2025; №1 от 26.05.2025; №1 от 05.06.2025, №1 от 09.06.2025; №б/н от 26.08.2025; №2 от 17.12.2025; №1 от 23.12.2025. |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20 мая 2025 г. 27 мая 2025 г. 09 июня 2025 г. 11 июня 2025 г. 27 августа 2025 г 18 декабря 2025 г 22 декабря 2025 г |  | 20 мая 2025 г. 27 мая 2025 г. 09 июня 2025 г. 11 июня 2025 г. 27 августа 2025 г 18 декабря 2025 г 22 декабря 2025 г | Х | Х | Платежное поручение № 378837 от 20.05.2025 № 461954 от 27.05.2025; № 667748 от 09.06.2025 № 750193 от 11.06.2025; № 876316 от 27.08.2025; № 757832 от 18.12.2025 № 9972 от 25.12.2025 |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х |  | Х | единиц | 1 | 1 |  |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |  |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | 15 января 2025 г. |  | 15 января 2025 г. | Х | Х | План – график от 15.01.2025, идентификационный код закупки 253614855591161480100100080004211244 |  |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории | - |  |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 30 июля 2025 г. 31 декабря 2025 г |  | 19 марта 2025 г. 18 декабря 2025 г | Х | Х | Журнал регистрации муниципальных контрактов (№ 25022 от 19.03.2025; № 33 от 18.12.2025) |  |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15 августа 2025 г 22 декабря 2025 г |  | 15 августа 2025 г 22 декабря 2025 г | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ (КС-2): №120 от 15.08.2025; №1 от 22.12.2025, |  |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 27 августа 2025 г 23 декабря 2025 г |  | 27 августа 2025 г 23 декабря 2025 г | Х | Х | Платежное поручение № 876315 от 27.08.2025; № 826687 от 23.12.2025 |  |  | И.о. главы Администрации Горненского городского поселения- А.А. Чеботарев, Кононова Е.О.- Специалист 1 категории |  |  |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 3 905,8 | 3 905,8 | 2 714,7 | 69,5 | - |
|  | бюджет поселения | 3 905,8 | 3 905,8 | 2 714,7 | 69,5 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» | всего | 3 631,1 | 3 631,1 | 2 440,0 | 67,2 | - |
|  | бюджет поселения | 3 631,1 | 3 631,1 | 2 440,0 | 67,2 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | всего | 274,7 | 274,7 | 274,7 | 100,0 | - |
|  | бюджет поселения | 274,7 | 274,7 | 274,7 | 100,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - | - | - |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | статистический | возрастание | 60 | 60 | 60 | 100 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | статистический | возрастание | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель 3 Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | статистический | возрастание | - | 0 | 0 | - | - |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горненского городского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | статистический | возрастающий | 0 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | объем средств дорожного фонда не позволяет отремонтировать дороги в соответствии с нормативными требованиями |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1. Организация дорожного движения | проценты | статистический | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2.2 | Показатель 2.2. Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | проценты | статистический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |

* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.